Wzór Umowy Nr…………… 2015

zawarta w dniu ........................... między Gminą Głuchołazy , ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy,  reprezentowaną przez :

Pana  Romana Sambora – zastępcę Burmistrza Głuchołaz

zwaną dalej Zamawiającym

a

…...................................................

reprezentowanym przez:

…………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy  oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Głuchołaz Nr 1364-PR. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r.  została zawarta umowa  o treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej  dla zadania pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach”

§ 2

Zakres przedmiotu umowy

1. Do zakresu prac należy:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,

- Wykonanie inwentaryzacji , sprawdzeń i badań drzewostanu, istniejącej infrastruktury,

- wykonanie SST , kosztorysów inwestorskich oraz ZZK,

- wykonanie badań geotechnicznych,

- wykonanie opracowań niezbędnych do decyzji środowiskowych, oraz ewentualne opracowanie raportu oddziaływania zamierzenia na środowisko.

- uzyskanie warunków technicznych i niezbędnych uzgodnień.

- Dokumentacja wykonana powinna być w takim stopniu aby inwestor mógł wystąpić o pozwolenie na budowę . Opracowanie powinno się składać z dokumentacji technicznej zawierającej projekt budowlany w skład którego wchodzi m.in.: kopia mapy zasadniczej wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, wymagane uzgodnienia, uprawnienia projektantów i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie, że wykonana dokumentacja jest zgodna z umową i obowiązującymi przepisami oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Na przedmiot umowy składa się również:

1) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych w oparciu o dokumentację.

2) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji projektowej.

§ 3

Wymogi wykonania dokumentacji

1.  Dokumentację należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należyta starannością, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi , przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi , obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz będzie posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację zadania.

3. Dokumentacja będzie szczegółowo określać przedmiot zamówienia publicznego w sposób  niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a także spis opracowań dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy.

5. Szczegółowy zakres prac określają: koncepcja programowo przestrzenna i dokumenty  do opracowania dokumentacji, stanowiące załącznik do Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 4

Podstawowe oświadczenie Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową , kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa , Wykonawca zobowiązany  jest umożliwić upoważnionym Przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie . Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego , dotyczących sposobu wykonania prac z zachowaniem formy pisemnej.

§ 5

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 10 lutego 2016r.

2. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót    budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej     umowy.

3. Przez wykonanie dokumentacji Strony rozumieją przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę  w powyższym terminie wszystkich dokumentów ( projektów i pozostałych dokumentów w umówionych ilościach i formie określonych w § 9 ust. 4 potwierdzone przez Strony protokołem zdawczo – odbiorczym .

4. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji, o której mowa w ust 3 niniejszego paragrafu, jest siedziba Zamawiającego .

5. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania, potwierdzającego w jakiej ilości i jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu, z zastrzeżeniem że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.

6.  Zamawiający w ciągu 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy.

7. Do projektu Wykonawca załączy wykaz  opracowań dokumentacji oraz pisemnie oświadczenie , że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz , że jest kompletna z punktu widzenia celu , któremu ma służyć. Brak takiego oświadczenia skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Własność egzemplarzy dokumentacji określonej w § 9 ust 4 umowy , przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania ich odbioru , potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

§ 6

Wynagrodzenie

- W zamian za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z § 5 i udzielenie wskazanych tam upoważnień, Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto:               …...................... złotych (słownie złotych: ….....................  ), plus podatek od towarów i usług w kwocie …...........  zł (słownie złotych: …..........................) co stanowi łącznie wartość brutto     …................ złotych (słownie złotych: …..................................... )

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę wskazaną w ust.1 po wykonaniu prac w oparciu o protokół   zdawczo - odbiorczy wskazanym w § 5 ust 3

- W wynagrodzeniu ryczałtowym zostały uwzględnione koszty wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 7

Prawa autorskie

- Projektant zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego ,w dacie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, autorskich praw majątkowych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie  utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu , w tym w wersji papierowej ( kserowanie , skanowanie), techniką drukarską , reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową ,

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami na których dokumentację utrwalono:

a) sprzedaż lub użyczenie oryginału dokumentacji lub egzemplarzy na których dokumentację utrwalono , w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji , innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych lub  nadzorowania robót budowlanych , osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym , inne podmioty i jednostki , środki masowego przekazu , w następujących formach : papierowej , elektronicznej , za pośrednictwem internetu , poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych ,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a ,

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych , w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

3) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie , wystawianie , wyświetlanie , odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie , a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób , aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie na własny użytek ,

5) wyrażania zgody  na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym .

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia  autorskich praw majątkowych  na rzecz osób trzecich .

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju , jak i za granicą .

- Projektant oświadcza , że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji , które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich  polach eksploatacji oraz przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji.

- Projektant zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczających Zamawiającemu w wykonaniu jego praw . Jednocześnie projektant upoważnia , wybranego przez Zamawiającego , innego projektanta do wykonania przysługujących Projektantowi autorskich praw osobistych w zakresie usuwania wad dokumentacji , jeżeli projektant odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Projektanta od niniejszej Umowy w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do wykonanej dokumentacji,  pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Projektant zobowiązuje się do dokonania niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego . Jednocześnie Projektant upoważnia , wybranego przez Zamawiającego , innego projektanta do wykonania przysługujących Projektantowi autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji , w tym usunięcia jej wad , a także w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

8

Obowiązki Stron

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności do realizacji niniejszego zadania i przyjmuje je do wykonania na warunkach ustalonych niniejszą umową oraz zgodnie z treścią złożonej oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy prawidłowo i terminowo , na warunkach określonych w niniejszej umowie

2) Przedstawienia ewentualnych propozycji zmian w stosunku do zawartej umowy zawsze , gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji lub eksploatacji projektowanej inwestycji.

3) Informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiających się zagrożeń , przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

4) Udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub Zamawiającego , kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty  budowlane w oparciu o dokumentację projektowa w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania bądź w innym odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Poprawiania wykonywanych projektów , bez dodatkowego wynagrodzenia , w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie uprawnione organy lub podmioty , na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji .

- Wykonawca oświadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem dla którego niniejsze zamówienie będzie realizowane oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy , zgodnie z postanowieniami  § 9 umowy i wykonania czynności, o których mowa w § 5 .

2) Zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1

3) Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz

informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach .

§ 9

Odbiory

- Odbiór opracowania  potwierdzony zostanie pisemnym protokołem, który sporządzony zostanie po         dostarczeniu kompletnego opracowania Zamawiającemu.

- Wykonawca składa wykonane przez siebie opracowanie dokumentacji  w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca dołącza do protokołu oświadczenie, że wymienione w protokole opracowania są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć .

- Wykonawca przekaże opracowania  w ilości :

a) projekt budowlany – 5 egzemplarzy

b) projekt wykonawczy – 4 egzemplarze

c) SST – 3 egzemplarze

d) kosztorys inwestorki i ofertowy oraz ZZK – 3 egzemplarze

e) całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płytach CD

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wady lub braki w opracowaniu, Zamawiający może zachowując uprawnienie do kar umownych i odszkodowania je przewyższającego:

1)  odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek lub uzupełnienie braków, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania niniejszej umowy;

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, jeżeli wady, usterki lub braki uniemożliwiają realizację celów, jakim służyć ma opracowanie koncepcji modernizacji.

- Odbiór opracowanej dokumentacji ma  służyć przede wszystkim sprawdzeniu tego opracowania pod        względem ilościowym i formalnym. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia Zamawiającego co do należytej jakości opracowania, jego zgodności z przepisami prawa oraz umową.

- O zauważonych po dokonanym odbiorze wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia        Wykonawcę.

- Za wykonanie dodatkowej kopii dokumentacji  wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie obliczone na podstawie kalkulacji z uwzględnieniem średnio rynkowych stawek za usługi kserograficzne. Wykonanie dodatkowych kopii dokumentacji będzie przedmiotem odrębnego zamówienia.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowanie dokumentacji będące przedmiotem          niniejszej umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt każdą wadę opracowania.   Termin usunięcia wady w każdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli                 wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.

- Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonaną i przekazaną dokumentację , dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo – odbiorczego

§ 11

Kary umowne

- Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie      Umowy:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę , określonego w § 5  Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu o którym mowa w § 5 ust 1

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek.

- Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne o których mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić z  faktury/rachunku  wystawionej przez Wykonawcę bez  konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

  - Wszelkich zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,

  - Dopuszczalnej prawem zmiany Stron niniejszej Umowy lub oznaczenia Stron niniejszej Umowy.

  - Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).

  - Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

  - Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu niniejszej Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego regulujących umowę o dzieło, może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni do powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Koordynatorzy

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza:

…....................................................................................................................................................................

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się:  Panią Agnieszkę Sobków

§ 15

Postanowienia końcowe

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16

Załączniki

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną częścią

1) oferta Wykonawcy

2) Istotne Warunki Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA