Załącznik nr 3 do IWZ – wzór umowy

UMOWA NR ………………..

zawarta w dniu …………... w Głuchołazach, pomiędzy Gminą Głuchołazy z siedzibą Urzędu  Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy nr NIP 753-23-82-690

reprezentowaną przez:

………………..

dalej zwaną Zamawiającym,

a ………………,   NIP: 7530007226, REGON: 530535009

reprezentowanym przez:

…………………..

dalej zwaną Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z rozdz. 3 pkt 2.4) regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy  
oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach stanowiącym załącznik  do Zarządzenia Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 514-PR.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016 r.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Gminie Głuchołazy 
w następujących lokalizacjach:

1) Głuchołazy, ul. Kraszewskiego, dz. nr: 435 arkusz mapy 5

2) Głuchołazy, ul. Sikorskiego, dz. nr: 597 arkusz mapy 6

3) Głuchołazy, ul. Skłodowskiej, dz. nr: 596, 455 arkusz mapy 6”

- Szczegółowy zakres zadania określony został w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) oraz dokumentacji projektowej. Dokumenty te wraz z ofertą Wykonawcy i umową nr 4370.14.2016 zawartą między Zamawiającym a GDDKiA oddział w Opolu stanowią integralną część umowy zgodnie z § 14 umowy.

- Roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

- Roboty w pasie drogowym drogi krajowej będą prowadzone pod ścisłym nadzorem Rejonu GDDKiA w Nysie.

§ 2 Termin wykonania umowy

- Ustala się:

    - termin realizacji całości przedmiotu umowy w okresie od dnia jej zawarcia do dnia 29.05.2017r.,

    - termin realizacji robót wymagających zajęcia pasa drogowego drogi krajowej nr 40 dla każdej odrębnej lokalizacji wyszczególnionej w § 1 ust. 1 pkt 1) - 3) niniejszej umowy na okres 
1-go tygodnia, licząc od dnia protokolarnego przekazania pasa drogowego, zgodnie z ust. 2

- Rozpoczęcie robót w pasie drogowym nastąpi na podstawie protokołu przekazania pasa drogowego przez Rejon GDDKiA w Nysie Wykonawcy, po wcześniejszym spełnieniu przez Wykonawcę obowiązku  określonego w § 3 ust. 2 pkt 23) umowy.

- Roboty w pasie drogowym podlegają protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu GDDKiA w Nysie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z zapisami  § 7 umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest, jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
i atestów.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem robót.

§ 3 Obowiązki stron umowy

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów związanych z realizacją inwestycji w dniu podpisania umowy,

- protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

- przekazanie dziennika wewnętrznego budowy,

- uczestnictwo w naradach technicznych,

- zapłata za wykonane i odebrane prace,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Organizacja zaplecza budowy i ponoszenie kosztów tej organizacji oraz kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót;

- Zorganizowanie terenu budowy i prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2, złożoną ofertą, harmonogramem robót, zasadami prowadzenia robót budowlanych przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisami przeciwpożarowymi oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi i przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, prawem o ruchu drogowym, współczesną wiedzą techniczną oraz ustalonymi zwyczajami,

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za  przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, od dnia przejęcia terenu robót;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
z udziałem zarówno pracowników Wykonawcy jak i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, od dnia przejęcia terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ponoszenie pełnego ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót,

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy po zakończeniu robót, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Dokonanie obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających z uzgodnień do projektu budowlanego;

- Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach;

- Wykonanie przedmiotu umowy przy wykorzystaniu własnych urządzeń i maszyn,  z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazanie, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, wszelkich wymaganych  atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów;

- Konsultacja z Zamawiającym w celu akceptacji poprawnych rozwiązań projektowych 
i standardów wykończeń;

- Przedstawienie Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych 
i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego ;

- Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji, a także rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez Wykonawcę  lub Zamawiającego;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbiorów robót;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazanym do ich usunięcia;

- Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
w związku z niniejszą umową będą wykonywane roboty;

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- Wyznaczenie kierownika robót

- Zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

- Udzielenie na piśmie, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wszelkich wyjaśnień na temat  Podwykonawców, w przypadku powierzenia im do realizacji części zamówienia;

- Zapewnienie przez cały okres realizacji umowy pełnej obsługi geodezyjnej oraz opracowanie uwierzytelnionych map powykonawczych.

- Najpóźniej na 10 dni roboczych przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót w pasie drogowym przewidzianym do zajęcia, przedłożenie Zamawiającemu nw. dokumentów:

  - plan sytuacyjny z zaznaczeniem powierzchni pasów drogowych przewidzianych 
do zajęcia,

  - zatwierdzony przez GDDKiA projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na całość zadania, projekt ten winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.)

  - dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót (kierownik robót)

  - harmonogram robót dla poszczególnych lokalizacji.

§ 4 Wynagrodzenie i płatność za przedmiot umowy

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości: netto … zł brutto: ……………zł   (słownie………….) w tym VAT ….%

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym niezbędne opłaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

2.  Strony ustalają że wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury

- Faktura za wykonane roboty budowlane, może zostać złożona do Zamawiającego wraz 
z protokołem odbioru elementów zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego po:

  - dokonaniu odbioru końcowego robót stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Rejonu GDDKiA w Nysie.

  - przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu (dokumentu) potwierdzającego uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających 
z odebranych przez Zamawiającego robót. Dowodem takim jest oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych Podwykonawcy kwot z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo lub kopie faktur Podwykonawców potwierdzone przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty kwot wynikających z tych faktur.

- Faktura niespełniająca warunków zawartych odpowiednio w ust. 3 zostanie zwrócona bez obowiązku jej realizacji przez Zamawiającego.

- Należności za wykonane roboty regulowane będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy  wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy, Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy o podwykonawstwo

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych odsetek 
do wysokości kwoty wynikającej z umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację.

§ 5 Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania siłami własnymi zakresu rzeczowego prac określonych w § 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem prac, które wykona przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 7 dni, od daty planowanego rozpoczęcia prac przez danego podwykonawcę, projektu umowy z tym podwykonawcą, określającym zakres prac do wykonania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą 
w terminie 7 dni od przedstawienia  projektu umowy Zamawiającemu (brak zastrzeżeń w tym terminie uważany jest za zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy).

- Wykonywanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 
i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.

- W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego, skuteczne są wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.

§ 6 Przedstawiciele stron

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

  - Przedstawicielem Zamawiającego jest : Przemysław Szczęśniak,, bądź w przypadku jego nieobecności wyznaczona przez Zamawiającego osoba.

  - Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………………………………………………..

§ 7 Odbiór robót budowlanych

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych będzie faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót budowlanych:

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiory te dokonywane będą przez przedstawiciela Rejonu GDDKiA w Nysie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego 
i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika wewnętrznego budowy,

    - odbiory częściowe robót – rozumiane jako odbiory robót w pasie drogowym (dla każdej odrębnej lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1 umowy), poprzedzone wpisem w dzienniku wewnętrznym budowy zawierającym oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót w pasie drogowym. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Dokonywane one będą przez przedstawiciela Rejonu GDDKiA w Nysie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika wewnętrznego budowy,

    - odbiór końcowy przedmiotu umowy – nastąpi po ukończeniu całości robót i zostanie poprzedzony wpisem w dzienniku wewnętrznym budowy zawierającym oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy 
z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz dokumenty, o których mowa poniżej:

  - rozliczenia końcowego budowy z podaniem pełnego zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót.

  - oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

  - zestawienia wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez kierownika budowy,

  - certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności 
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez Kierownika budowy 
a także przedstawieniu protokołów odbioru urządzeń wymagających dopuszczenia 
do użytkowania,

  - dziennika wewnętrznego budowy i innych dokumentów wynikających z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i IWZ warunkujących odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku.

  - Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia pisemnie lub telefonicznie terminu odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie.

  - Odbioru końcowego dokonuje Wykonawca oraz przedstawiciel Zamawiającego.

  - Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Zamawiającego i zostanie podpisany przez uczestników odbioru (Komisję odbiorową)  w dniu zakończenia odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że:

    - roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu 
ich niezakończenia,

    - występują istotne wady przedmiotu umowy, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy,

    - nieprzeprowadzono prób i sprawdzeń, które Wykonawca miał przeprowadzić

- Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność  techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

  - Procedury odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

  - W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  - Zamawiający przy udziale przedstawiciela Rejonu GDDKiA w Nysie zastrzega sobie prawo uczestniczenia  w odbiorach robót wykonanych przez Podwykonawców oraz zatwierdzenia odbiorów  tych robót.

  - Bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru pogwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający  z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 i 8 umowy.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie 
z niniejszą umową, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowiązujących norm oraz będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (przy czym na zamontowane lub dostarczone materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta). Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczy się  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po  upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, 
lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych i praw wynikających z rękojmi, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na wezwanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy stawią się w terminie wyznaczonym do udziału 
w przeglądzie gwarancyjnym.

- Kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej  raz do roku przez cały okres objęty gwarancją, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

§ 9 Kary umowne

- Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 
i w wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1  pkt 1 umowy,

- za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1  pkt 2 umowy, powierzchni przewidzianej do zajęcia, ujętej w planie sytuacyjnym wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 23 umowy – kara liczona będzie od powierzchni i liczby dni zajętego terenu bez zezwolenia przy stawce 10zł/m2 
za każdy rozpoczęty dzień – jako iloczyn tej stawki, zajętej powierzchni i liczby dni,

- za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w § 7 ust.6, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz 
za nieusunięcie wad i usterek w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek. W przypadku, gdy opóźnienie w usunięciu wad przez Wykonawcę przekroczy wyznaczony przez Zamawiającego termin, Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających
 z gwarancji i rękojmi. Ponadto, w razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 % wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego 
z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy 
o podwykonawstwo.

- z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 30% wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie,

- za opóźnienie w przedłożeniu wymaganych w § 3 ust. 2 pkt 23 kompletnych dokumentów w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 4 
ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych  na zasadach ogólnych.

  - Kary umowne, o których mowa w  ust. 2 Zamawiający może potrącić z faktury/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie.

  - Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac  nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

§ 10 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych i odszkodowania gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do:

- komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony,

- zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia.

§ 11 Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi oświadczenie o zapewnieniu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców , jeżeli Wykonawca powierza część prac do wykonania Podwykonawcom

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia w powyższym zakresie, w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia.

§ 12 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13 Zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§ 14 Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są:

1) Istotne Warunki Zamówienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) oferta Wykonawcy,

4) umowa nr 4370.14.2016 zawarta między Zamawiającym a GDDKiA oddział w Opolu

§ 15 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 prawa o ruchu drogowym.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

# Footnotes

W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 5 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców

W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia z § 9 ust. 2 wyłącza się pkt 6) do 8)