Wzór umowy    			 Załącznik nr 11 do SIWZ

zawarta w dniu  ………………. w Głuchołazach, pomiędzy Gminą Głuchołazy z siedzibą Urzędu  Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy nr NIP 753-23-82-690 r

reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

dalej zwaną Zamawiającym,

a

....................................................................................................

NIP: ………………….., REGON…………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………… pod numerem KRS ………………………. / wpisanym do CEIDG w  ……………………………… pod numerem ………………………….,

reprezentowanym przez:

.....................................................................

…………………………………………………….

dalej zwaną Wykonawcą

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na zadanie pod nazwą „Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i 
 ul. Opolskiej (Etap-IA) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  systemie zaprojektuj i  wybuduj” -została zawarta umowa  o treści następującej:

§ 1 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robót budowlanych oraz kalkulacji cen jednostkowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) dla  Etapu I A  inwestycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego i realizacja inwestycji , zgodnie z wykonaną dokumentacją, w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap-I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  systemie zaprojektuj i  wybuduj”, a w szczególności:

- Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejących obiektów dla których brak jest dokumentacji archiwalnej, w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej).

- Sporządzenie na podkładzie geodezyjnym (aktualna mapa do celów projektowych), na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego – ostatecznego wielobranżowego projektu, w skład którego wchodzić będzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynków.

- Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.

- Opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim

Wszystkie opracowania należy dostarczyć w formie papierowej jak również w wersji  elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF) oraz nieedytowalnej (DWG).

- Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

- Uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnień, pozwoleń, decyzji (przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

- Wykonanie robót budowlanych I etapu na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do użytkowania.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej I etapu robót budowlanych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie   w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Zakres opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla pierwszego I-etapu stanowi część szerokiego zadania, polegającego na budowie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo –rekreacyjnego „Nad Białką”. Inwestycja ta  została podzielona na III Etapy.

- Zakres etapu I A obejmuje:

  - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej (na podstawie opracowanej koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w zakresie obejmującym realizację programu Etapu IA).

  - Budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz atrakcjami  w technologii żelbetowej lub stalowej.

  - Zjeżdżalnia rurowa

  - Budowa brodzika dla dzieci.

  - Budowa boisk: trzy boiska do siatkówki plażowej (piaszczyste).

  - Budowa zespołu budynków usługowo-administracyjnych z zapleczem socjalnym (spełnienie minimum wymagań z możliwością ewentualnej rozbudowy, część technologiczna budynku w technologii żelbetowej, część nadziemna w technologii szkieletowej stalowej). Zespół składający się z dwóch odrębnych budynków oraz  zadaszonej strefy wejściowej.

  - Instalację kolektorów słonecznych.

  - Budowę placu zabaw.

  - Wykonanie ciągów technologicznych do niecki pływackiej wraz instalacjami technologicznymi.

- Zakres II etapu inwestycji przewidzianego do realizacji w późniejszym terminie (nie objęty zakresem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego) obejmuje m. in.: ( budowę niecki pływackie- budowę zbiorników wyrównawczych, rozbudowa istniejącej technologii, zjeżdżalnię rurową, zamkniętą, budowę fontanny suchodennej - budowa zbiorników wyrównawczych, rozbudowa istniejącej technologii, przeprawę mostową, drogę rowerową, park linowy, przystań kajakową, skatepark, paintball, wakeboard.

- Inwestycja realizacji I Etapu musi być skoordynowana z inwestycjami opracowywanymi wg odrębnych dokumentacji, tj.:

- Budowa drogi dojazdowej do parkingu i kąpieliska oraz przebudowa dwóch mostków (na kanale Młynówka) wraz z niezbędną dla ich realizacji infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w południowej części kompleksu (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 06KD).

- Modernizacja kanału Młynówki realizowana przez Wodociągi sp. z o.o. w Głuchołazach w ramach Funduszu Spójności. Zakres modernizacji obejmuje m.in. przekrycie kanału Młynówki, ale bez budowy na jej części drogi dojazdowej (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 15dKDx).

- Etap I inwestycji obejmuje budowę drogi dojazdowej lecz wg odrębnej procedury od „zaprojektuj wybuduj” .

  - Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy i SIWZ , stanowiące integralna część niniejszej Umowy

§ 2 Termin wykonania Umowy

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy:

- Terminy ogólne:

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy – z dniem podpisania Umowy,

- termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy– do dnia 15 czerwca 2014.r. (termin rozumiany jako termin zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie ),

  - Terminy szczegółowe:

- termin wykonania i przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego – 90 dni od daty podpisania Umowy

- termin wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wykonawczej  wszystkich branż – 90 dni od daty podpisania Umowy

- termin rozpoczęcia robót budowlanych -  nie później niż w ciągu 14 dni po dniu, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna,

  - Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11.

  - Szczegółowe terminy realizacji niniejszej umowy  wraz z podaniem ich  wartości  określa harmonogram finansowo-rzeczowy, złożony Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy.

  - Przez cały okres  realizacji inwestycji Wykonawca zapewnia  nadzór autorski.

§ 3 Obowiązki stron umowy, oświadczenia

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów związanych z realizacją inwestycji w dniu podpisania umowy, w tym mapy do celów projektowych w wersji papierowej.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

- Przekazanie dziennika budowy

- Uczestnictwo w naradach technicznych,

- Zaplata za wykonane i odebrane roboty,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejących obiektów dla których brak jest dokumentacji archiwalnej, w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej).

- Sporządzenie na podkładzie geodezyjnym (aktualna mapa do celów projektowych), na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego – ostatecznego wielobranżowego projektu, w skład którego wchodzić będzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynków.

- Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego

- Opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim

- Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnień, pozwoleń, decyzji (przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

- Wykonanie robót budowlanych I etapu na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, SIWZ, Programem Funkcjonalno Użytkowym, Ofertą Wykonawcy oraz uzyskanie  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do użytkowania.

- Wykonanie przedmiotu umowy w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów;

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej I etapu robót budowlanych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

- Konsultacja z Zamawiającym w celu akceptacji poprawnych rozwiązań projektowych i standardów wykończeń.

- Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego

- Uzgadnianie z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru    możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  w dokumentacji projektowej i nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji, a także rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez Wykonawcę  lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego;

- Organizacja zaplecza budowy na własny koszt, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy;

- Zabezpieczenie własnym staraniem dostawy energii elektrycznej i wody  i   innych mediów na plac budowy oraz  w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia  ponoszenie kosztów ich zużycia w trakcie realizacji Inwestycji;

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz w związku z jej prowadzeniem w jej otoczeniu i na drogach dojazdowych.

- Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym;

- Dokonanie obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających z uzgodnień do projektu budowlanego;

- Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach ;

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o  gotowości do odbioru końcowego;

- Przekazanie wraz z zawiadomieniem o  gotowości do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wielobranżowej.

- Przedłożenie Zamawiającemu zasad eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń, które zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu   w dniu  dokonania odbioru końcowego „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu”. Wykonawca zapewni rozruch wszystkich urządzeń, dostarczy wszystkie niezbędne instrukcje oraz zapewni przeszkolenie pracowników na określonych stanowiskach pracy oraz przygotuje obiekt do eksploatacji;

- Dostarczenie przed podpisaniem Umowy  ( i zapewnienie ciągłości przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ) polisy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy  na sumę gwarancyjną co najmniej opiewającą na kwotę równą wynagrodzeniu Wykonawcy brutto i dowodu jej opłaty.  Na 3 dni przed wygaśnięciem okresu obowiązywania polisy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kolejne polisy ubezpieczenia, wraz z dowodami zapłaty składek;

- Przedłożenie pisemnego oświadczenia podwykonawców  o tym, iż Wykonawca dokonał całości zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom  za dane elementy robót oraz że podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty nie zgłaszają i nie będą zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego - oświadczenie to winno być potwierdzone przez podwykonawców i stanowić załącznik do faktury;

- Uporządkowanie  terenu budowy oraz terenu przyległego po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

- Ustanowienia kierownika robót, który ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- Wykonawca ponosi, od dnia przejęcia placu budowy, pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu i życiu oraz szkody w mieniu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia istniejących na terenie budowy instalacji, urządzeń podziemnych, podziemnych budowli lub przedmiotów.

- Wszelkie wymagane przez urzędy oraz gestorów mediów odbiory elementów wykonywanych przez Wykonawcę wraz z wszystkimi związanymi z nimi opłatami należą do zakresu świadczenia Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy. Dokumenty odbiorowe należy niezwłocznie przedstawić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, lecz nie później niż w 3 dni robocze od daty otrzymania dokumentu.

- Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót, a także ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych przedmiotów.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty higieniczne.

- Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona przy wykorzystaniu  urządzeń i maszyn stanowiących jego własność lub pozostających w jego dyspozycji. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje się po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień w tym zakresie zawartych w dokumentacji projektowej,

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach wynagrodzenia, określonego w  § 7 oraz według postanowień niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i techniki, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyska wszelkie niezbędne dokumenty do pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę  w stosunku do zobowiązań przyjętych w Ofercie Wykonawcy, są dozwolone   w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy czym zmiany takie , opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wymagają pisemnej, akceptacji Zamawiającego.

3. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy:

1) Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z obiektem realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacja na planach , a także że  otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

2) Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zasięgnął informacji w zakresie mogących wystąpić utrudnieniach przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4 Prace projektowe, decyzje administracyjne i dokumentacja budowy

- Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i dostarczona w stanie kompletnym biorąc pod uwagę realizację celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa obejmować będzie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, technologiczne oraz  wszelkie wymagane warunki, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne opracowania zgodne z Programem Funkcjonalno Użytkowym a także kompletną dokumentację projektową powykonawczą.

- Dokumentacja projektowa ma zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest zgodna z warunkami określonymi niniejszą Umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa i że złożona została w stanie kompletnym, a także musi zawierać  wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania na podstawie projektów, a w szczególności: uzgodnienia rzeczoznawców BHP, pożarnictwa, sanitarnych oraz uzgodnienia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

- Za poprawność dokumentacji projektowej, zgodność z Programem Funkcjonalno Użytkowym, zgodność z Umową i przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa będzie również zgodna z poniższymi  wymaganiami Zamawiającego:

  - dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy projekty wykonawcze będą zgodne z projektem budowlanym, i wykonane zgodnie z Umową, o szczegółowości , pozwalającej na należyte wykonanie zadania w oparciu o te projekty, zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Projekty wykonawcze będą wykonane we wszelkich branżach, a w szczególności: architektury, konstrukcji, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i przyłączy nie projektowanych przez innych gestorów mediów, drogowej oraz zieleni i małej architektury,

  - do projektów wykonawczych będą załączone katalogi materiałów wykończeniowych i urządzeń przewidzianych do zainstalowania, posiadających aprobaty i atesty  z podaniem ich danych technicznych oraz wykonawcze projekty aranżacyjno-kolorystyczne wykończenia wnętrz, przy czym dostarczone przez Wykonawcę projekty wykonawcze wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego ich przekazania, a Wykonawca uwzględni w projektach wykonawczych wszelkie uwagi, zalecenia, opinie i poprawki, w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego ich przekazania,

  - projekty wykonawcze oraz Specyfikacje  Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072, z późn. zm.),

  - Wykonawca niezwłocznie wprowadzi do dokumentacji projektowej, własnym kosztem i staraniem:

    - wszystkie uzupełnienia i korekty wskazane przez właściwe organy administracyjne i instytucje dokonujące uzgodnień oraz wydające decyzje, warunki i inne wymagane dokumenty,

    - wszystkie poprawki w dokumentacji wymagane właściwymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

  - dostarczona dokumentacja projektowa i prowadzone roboty budowlane  będą skoordynowane z istniejącymi lub będącymi w trakcie wykonywania projektami lub robotami budowlanymi wykonywanymi   poza terenem realizacji zamówienia, a służącymi obsłudze tego terenu (sieci zewnętrzne, drogi i inne),

  - dostarczana dokumentacja zawierała będzie 	podpis projektanta i sprawdzającego oraz ich oświadczenia, zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity  z późn. zm.),

- W  przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia w projektach zmian wskazanych przez Zamawiającego lub wynikających z zaleceń rzeczoznawców: sanitarnego, BHP, pożarowego, braku uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji, stwierdzenia błędów konstrukcyjnych, zastosowania rozwiązań projektowych niezgodnych z Umową, na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wszystkich, zgodnych z Umową zmian, uwag lub poprawek w projektach lub wykonania zamiennych projektów i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca obowiązany jest zastosować się do przedstawionych pisemnie przez Zamawiającego zaleceń, opinii i uwag w przypadku braku zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, ustalonego w § 7, obowiązany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji prac, prowadzonych w oparciu o projekty wykonane na podstawie niniejszej Umowy, oraz w czasie trwania gwarancji i rękojmi, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzór autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych branżach.

§ 5 Prawa autorskie dotyczące projektów

- Wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006r., Dz. U., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową zgodę autorów dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) do wykonywania zależnego prawa autorskiego przez Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowiązuje się przekazać również Zamawiającemu, wraz z dokumentacją projektową, pisemne zobowiązania wszystkich autorów dokumentacji projektowej do niewykonywania osobistych praw majątkowych.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie obciążona żadnymi prawami, ani roszczeniami osób trzecich, oraz że nie udzielił dotychczas żadnych zezwoleń na korzystanie z niej.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność poszczególnych egzemplarzy dokumentacji i innych opracowań, powstałych w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, zawiera wynagrodzenie, określone w § 7 umowy.

§ 6 Podwykonawcy*

- W celu sprawnego wykonania usługi i zapewnienia jej dobrej jakości  Wykonawca może zlecić część robót do wykonania Podwykonawcom w zakresie zgodnym z ofertą przetargową. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie do  przestrzegania przepisów wynikających z art. 6471 § 2 Kodeksu   cywilnego.

- Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą. W celu uzyskania takiej zgody Wykonawca składa Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami, a Zamawiający w ciągu 14 dni wyraża taka zgodę lub sprzeciw na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. Brak w powyższym terminie zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z Podwykonawcami. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz  aneksów do umów z Podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Strony umowy ustalają, że umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie terminów wykonania umowy. W umowie wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia należnego za tę część Wykonawcy od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii wszystkich umów zawartych z Podwykonawcami , niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od ich zawarcia.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Zamawiający  na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiającemu przysługuje również prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiązującego prawa.  W przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy  jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca spełnia warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców oraz zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, niezapłaconych, wymaganych, niezaspokojonych  w terminie należności Podwykonawcom i dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia. Należna wysokość wynagrodzenia za część robót wynikającą z umowy z Podwykonawcami, przyjęta protokołem odbioru będzie rozliczona w oparciu o ceny określone w umowie z Podwykonawcami – w wysokości należnej za część robót wynikającą z umowy z Podwykonawcami. Zastrzega się że przez protokół odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę rozumie się taki protokół  odbioru , który został   zatwierdzony  przez Zamawiającego.

- W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace, przyjęte  protokołem  odbioru robót, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunki Podwykonawców.

§ 7  Wynagrodzenie i płatność za przedmiot umowy

  - Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości: netto:................... zł , brutto:…….............zł   ( słownie  brutto:……………………………..) w tym:

- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: netto ..................... zł, brutto ....................... zł (słownie brutto: ........................................................... zł ), w

- za roboty budowlane: netto ..................... zł, brutto ....................... zł (słownie brutto: ........................................................... zł ).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania robót w zakresie określonym w  SIWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy jak również wynagrodzenie z tytułu przejścia autorskich praw majątkowych do projektów i dokumentacji na Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i inne.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

- Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, nastąpi w oparciu o faktury częściowe  i fakturę końcową  wraz  z zatwierdzonymi  przez Zamawiającego protokołami odbioru prac, potwierdzających prawidłowe wykonanie części i całości zadania, z tym że:

- za prace projektowe  wraz z  wynagrodzeniem za nadzór autorski Zamawiający zapłaci kwotę określoną w  § 1 ust. 1 pkt. 1) płatną  po dokonaniu  odbioru prac projektowych i wydaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

- wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy 75 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 pkt 2). Pozostałe 25 % wartości wynagrodzenia, zostanie wypłacona po dokonaniu  odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, z zastrzeżeniem  § 7  ust. 11 Umowy.

- faktura częściowa  nie powinna być mniejsza niż  300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), przy czym faktura częściowa , opiewająca  na kwotę niższą niż wskazana powyżej, może zostać wystawiona  przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Faktura  za prace projektowe może zostać złożona do Zamawiającego po:

- dokonaniu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wydaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego prac. Dokument taki stanowi oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zakresowi wykonanych przez niego prac w  ramach niniejszej umowy

  - Faktura częściowa za każdą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po zakończeniu wykonanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakresu robót i :

    - przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru częściowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie części przedmiotu umowy,

    - przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót. Dokument taki stanowi oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zakresowi wykonanych przez niego robót w  ramach niniejszej umowy.

- przedstawieniu dla prac budowlanych certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji  zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez kierownika budowy

- Faktura końcowa,  za pozostałą część  przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po:

- sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego wykonanego na podstawie  obmiaru wykonanych robót,

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót. Dokument taki stanowi oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zakresowi wykonanych przez niego robót- w  ramach niniejszej umowy.

- przedstawieniu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji  zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez kierownika budowy.

- dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623, z poźn. zm.)

- Zapisów  §  7  ust. 5 pkt 2 , ust. 6 pkt. 2 i ust. 7 pkt.3  nie stosuje się w przypadku zaspokojonych zgodnie z § 6 ust. 9 i 10 umowy roszczeń Podwykonawców przez Zamawiającego.

- Faktury niespełniające warunków zawartych w § 7  ust. 4 -7 umowy  zostaną zwrócone bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.

- Zamawiający zastrzega, że 25% wynagrodzenia o którym  mowa w § 7 ust. 4 pkt.2 Umowy , Zamawiający zapłaci najpóźniej do dnia 15  stycznia 2015r.

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości ….% wynagrodzenia brutto stanowiącej kwotę …………………zł (słownie:………………………………………………………………………………………….złotych) 
w formie …………………………………………………………………………………………………

  - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wysokości zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15.dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym, 
a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

.§ 9 Przedstawiciele stron

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………………………………………

oraz Inspektor Nadzoru ……………………………………………

2.  Przedstawicielem Wykonawcy jest  ……………………………..

§ 10 Odbiór robót

  - Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

    - odbioru dokumentacji projektowej - odbiory te dokonywane będą przez Zamawiającego   na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę w ciągu  7 dni od daty ich zgłoszenia i potwierdzone zostaną  protokołem odbioru dokumentacji projektowej, lub czynności  podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,

    - odbioru  robót zanikających lub podlegających zakryciu – odbiory te dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu  7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę  i potwierdzone zostaną  wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz protokołem odbioru robót lub czynności, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,

    - odbioru  robót częściowych  – odbiory te dokonywane będą przez Zamawiającego   z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu  7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę  i potwierdzone  zostaną wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru oraz protokołem odbioru robót lub czynności, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,

    - odbioru końcowego – nastąpi po ukończeniu całości robót zgłoszonych wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.  Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego, zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru.

    - odbioru pogwarancyjnego – będzie dokonany przed upływem okresu gwarancji  - termin odbioru wyznaczy Zamawiający i zawiadomi Wykonawcę z zastrzeżeniem § 11 ust. 8 i 9 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia  w odbiorach robót wykonanych przez Podwykonawców oraz zatwierdzenia odbiorów  tych robót.

3.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać na 7 dni przed odbiorem końcowym Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, w szczególności:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz nadzór autorski,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń i ekspertyz

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem pełnego zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót.

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z uzgodnień branżowych,

- protokoły odbioru urządzeń wymagających dopuszczenia do użytkowania

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- zestawienie ilości wykonanych robót,

- protokół zwolnienia pasa drogowego,

- dziennik budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku,

- świadectwo energetyczne Inwestycji,

- instrukcja  bezpieczeństwa p-poż Inwestycji,

- „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu” - instrukcje obsługi wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych,

- licencje oraz sublicencje na wszelkie oprogramowanie, systemy itp., zawarte w dostarczonych maszynach i urządzeniach, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

- jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową.

  - Strony postanawiają, że z dokonywanych czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu  odbioru końcowego.

  - Jako termin zakończenia inwestycji rozumie się datę   pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu umowy  przez Zamawiającego

§ 11 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji:

- na wykonane roboty budowlane i  zagospodarowanie terenu ( budowę dróg wewnętrznych, elementów małej architektury, nasadzeń drzew i krzewów) z wyłączeniem  robót związanych z wykonaniem i montażem niecek basenowych,  stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, a na zamontowane materiały i urządzenia gwarancji producenta,

- na wykonane i montaż  niecek basenowych na okres 60 miesięcy.

  - Termin gwarancji  liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne (w przypadku dokumentacji projektowej ) dotyczące przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy i liczy się  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego .

  - Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po  upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.

  - W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad i usterek nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

  - Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

  - Przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, na wezwanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy stawią się w terminie wyznaczonym do udziału w przeglądzie gwarancyjnym.

  - Kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz do roku przez cały okres objęty gwarancją, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

§ 12 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy:

1)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy robót w terminie 7  dni od podpisania  Umowy bez uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestał ich wykonywania bez uzasadnionych przyczyn na okres 7 dni w czasie obowiązywania Umowy i nie podejmuje prac mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy, ponad 14 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siła wyższa).

- Wykonawca dopuszcza do sytuacji  wstrzymania wykonywania prac ponad 14 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,

- Wykonawca nie utrzymał w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 16) Umowy,

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

- rozpoczęła się likwidacja  Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,

- Stwierdzone wady uniemożliwiają realizację Inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami Umowy i towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają możliwość użytkowania przedmiotu inwestycji, chyba że wady te powstały z przyczyn, którym Wykonawca nie mógł zapobiec,

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od chwili gdy powziął wiadomość o okolicznościach, wskazanych w § 12  ust. 1 Umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy

- Odstąpienie od Umowy musi być dokonane w formie pisemnej i  zawierać uzasadnienie pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, rozliczenie Stron nastąpi na zasadzie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za czynności rzeczywiście wykonane do dnia odstąpienia.

- Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w dniu następnym po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w tym terminie do sporządzenia protokółu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy  i obowiązujący. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokóle inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Inwestorowi kar umownych i odszkodowań.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane, o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Wartość tych robót zostanie wyliczona procentowo w stosunku do wartości robót wykonanych.

§ 13 Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach  i w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę :

    - za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
pkt 1) umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy za każdy dzień  opóźnienia,

    - za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek.,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §  7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych  na zasadach ogólnych.

- Kary umowne o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a-e Umowy  Zamawiający może potrącić z każdej  faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia  istniejących instalacji, urządzeń, obiektów, dróg itp.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad i usterek obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Kary za opóźnienie  w wykonaniu i przedmiotu Umowy  nie są naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu realizacji  całości przedmiotu Umowy i zgłoszeniu przedmiotu umowy do odbioru końcowego pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór został dokonany.

§ 14 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15 Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności .wyłącznie w przypadkach  i w zakresie przewidzianym w SIWZ,

- Dopuszcza się zmiany co do postanowień zawartej umowy, z tym, że zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszcza się, o ile konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, lub zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, tzn. nie powodują konsekwencji o charakterze finansowym.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień, chyba że Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 16 Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oferta przetargowa

3. Program funkcjonalno – użytkowy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Kalkulacja kosztów

§ 17 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) ,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z póżn. Zm.) oraz ustawa z dnia 07.07.1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu
wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi
inaczej.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: