Załącznik nr 9 – wzór umowy

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP.271.1.2016.JC |  |
| --- | --- | --- |

Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wzór umowy

zawarta w dniu  ………………. w Głuchołazach, pomiędzy Centrum Kultury w Głuchołazach z siedzibą 48-340 Głuchołazy ul. Bohaterów Warszawy 7 nr NIP : 755-00-08-335,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

dalej zwaną Zamawiającym,

a

....................................................................................................

NIP: ………………….., REGON…………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………… pod numerem KRS ………………………. / wpisanym do CEIDG RP………..………………………….,

reprezentowanym przez:

.....................................................................

…………………………………………………….

dalej zwaną Wykonawcą

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na zadanie pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

została zawarta umowa  o treści następującej:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Szczegółowy zakres zadania określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Dokumenty te wraz z Ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy (załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy).

- Dokumentacja projektów i roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę 
w stosunku do zobowiązań przyjętych w Ofercie Wykonawcy, są dozwolone w szczególnie uzasadnionych w SIWZ  przypadkach.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 2 Termin wykonania przedmiotu umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać  w całości przedmiot umowy  do dnia 31 sierpnia  2018r. zastrzeżeniem poniższych ustępów.

- Termin wykonania i zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania  i uzyskania pozwolenia na budowę ustala się do dnia 30 listopada 2016r.

- Przygotowanie placu budowy oraz roboty budowlane w zakresie rozbiórki istniejących zabudowań (rozbiórka większego budynku) Wykonawca ma obowiązek wykonać częściowo  do końca 2016 roku.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania  całości przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów i atestów.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (załącznik nr 4).

§ 3 Obowiązki stron umowy

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów związanych z realizacją inwestycji ,

- protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

- przekazanie  dziennika budowy,

- uczestnictwo w naradach technicznych,

- zapłata za wykonane i odebrane prace,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- Wykonanie niezbędnych dla realizacji zadania inwentaryzacji, ekspertyz i badań;

- Opracowanie i wykonanie wymaganej dokumentacji projektowej w  ilości egzemplarzy i formie określonej w PFU;

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na własny koszt  niezbędnych warunków (w tym warunków przyłączenia do sieci), oraz przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń, decyzji ( w tym  pozwolenia na użytkowanie obiektu);

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej związanej z budową nowych przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem uwierzytelnionych map powykonawczych;

- Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji w czasie trwania gwarancji i rękojmi w ramach wynagrodzenia określonego w § 5. Nadzór autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych branżach;

- Zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej przez projektantów dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

- Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że jest zgodna z warunkami określonymi niniejszą umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi w danym  zakresie  przepisami prawa i że złożona została w stanie kompletnym;

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- Organizację zaplecza budowy i ponoszenie kosztów tej organizacji oraz kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za  przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, od dnia przejęcia terenu robót;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
z udziałem zarówno pracowników Wykonawcy jak i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, od dnia przejęcia terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ponoszenie pełnego ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robót,

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu umowy po zakończeniu robót, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Posiadanie i okazywanie na żądanie Zamawiającego ważnej polisy ubezpieczeniowej 
do czasu odbioru końcowego;

- Dokonanie obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających z uzgodnień do projektu budowlanego;

- Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach;

- Wykonanie przedmiotu umowy przy wykorzystaniu własnych urządzeń i maszyn,  z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazanie, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, wszelkich wymaganych  atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów;

- Konsultacja z Zamawiającym w celu akceptacji poprawnych rozwiązań projektowych
i standardów wykończeń;

- Przedstawienie Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- Uzgadnianie z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji, a także rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez Wykonawcę  lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru końcowego;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  i Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazany do ich usunięcia;

- Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową będą wykonywane roboty;

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- Wyznaczenie do kierowania robotami osób wskazanych w ofercie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, osoby te winny posiadać kwalifikacje nie gorsze niż osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy;

- Zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

- Udzielenie na piśmie, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wszelkich wyjaśnień na  temat  Podwykonawców, w przypadku powierzenia im do realizacji części zamówienia;

- Przedkładanie dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy, w przypadku powierzenia wykonanie części zadania Podwykonawcom;

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej i uwierzytelnionych map powykonawczych.

§ 4 Prawa autorskie dotyczące dokumentacji projektowej

            - Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej 
(w szczególności projektu budowlanego i projektów wykonawczych) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

  - sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, 
za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

- Wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wyrażoną w formie pisemnej zgodę autora lub autorów dokumentacji wykonanej 
w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności projektu, budowlanego 
i wykonawczego) na bezterminowe dokonywanie w niej modyfikacji, zmian i poprawek w celu dostosowania do potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający nabędzie prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej umowy uwzględnia wynagrodzenie  Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji, jak również z tytułu uzyskania zgody o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, a Zamawiając nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym także na rzecz podmiotów trzecich.

§ 5  Wynagrodzenie i płatność za przedmiot umowy

- Zamawiający za wykonanie całości przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości: netto:................... zł , brutto:…….............zł   ( słownie  brutto:……………………………..) .

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 stanowi sumę :

  - kwoty za wykonanie dokumentacji projektowej  brutto…………. Zł,

  - kwoty za wykonane roboty budowlane i montażowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego brutto ………..zł

  - kwoty za wyposażenie budynku Biblioteki zgodnie z zapisami SIWZ brutto………….zł

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym niezbędne opłaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie określone w ust. 1  jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

- Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową, z tym że:

- wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy 70 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 umowy. Pozostałe 30 % wartości wynagrodzenia, zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru,

- wartość zafakturowanych robót budowlanych wykonanych w 2016r (roboty budowlane w zakresie rozbiórki istniejących zabudowań-rozbiórka większego budynku)  nie może być mniejsza niż 88.000,00 zł brutto,

- wartość zafakturowanych robót budowlanych wykonanych w 2017r. nie może być wyższa niż 419.000,00 zł brutto.

- Faktura częściowa za każdą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, może zostać złożona do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru elementów zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru po:

    - dokonaniu odbioru częściowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie części przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

    - przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów o których mowa w ust. 7, potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót, z zastrzeżeniem  ust. 8

- Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, może zostać złożona do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru elementów zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru po:

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów o których mowa w ust. 7, potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót, z zastrzeżeniem  ust. 8

- Faktury niespełniające wymogów określonych w ust. 4-6  zostaną zwrócone bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac, do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Dowodem takim jest oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych Podwykonawcy kwot z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo lub kopie faktur lub rachunków Podwykonawców potwierdzone przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty kwot wynikających z tych faktur /rachunków.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy, Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych odsetek do wysokości kwoty wynikającej z umowy o podwykonawstwo.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty o której mowa w  ust. 9 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy.  Zamawiający może również naliczyć kary umowne , o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 6 ,z faktury Wykonawcy.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację.

- Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6 Podwykonawcy

- Wykonawca może przy realizacji umowy korzystać z podwykonawstwa w zakresie określonym 
w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w SIWZ.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na :

  - wykonanie zamówienia przy pomocy Podwykonawców, mimo niewskazania w ofercie przetargowej żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa  (wprowadzenie podwykonawców),

  - wykonanie zamówienia przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie przetargowej,  z zastrzeżeniem ust. 4,

  - rezygnację z podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 4,

  - wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż zakres określony w ofercie przetargowej.

- Jeżeli zmiana albo wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia nowego Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujący niniejsze zamówienie zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia  projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu   zmiany umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy/projektu zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Brak zgłoszenia  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy, o której mowa w ust. 6 w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptacje projektu  przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w przypadkach 
o których mowa określonych w ust. 7 .

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9 w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie ma obowiązku przedłożenia  zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku nie wypełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 6 lub 9 Zamawiający może odpowiednio naliczyć Wykonawcy kary umowne o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6 lub 7 umowy.

- Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi realizowane 
w ramach zamówienia na roboty budowlane, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 14 dni  od dnia  doręczenia Wykonawcy  faktury lub rachunku za wykonana usługę lub dostawę, Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto stanowiącej kwotę …………………zł (słownie:………………………………………………………………………………………….złotych) 
w formie …………………………………………………………………………………………………

  - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, czyli od podpisania protokołu odbioru końcowego.

2) 30% wysokości zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym, 
a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

§ 8 Odbiór dokumentacji projektowej i robót budowlanych

- Odbiór dokumentacji projektowej i odbiór robót budowlanych następować będą po ich kompletnym wykonaniu na podstawie przedstawienia do akceptacji dokumentacji lub zgłoszenia  robót  Wykonawcy do odbioru.

- Zamawiający zatwierdzi dokumentację projektową w  terminie 14 dni od jej przedłożenia przez Wykonawcę  chyba, że w tym czasie przedstawiciel Zamawiającego poinformuje, że z przyczyn technicznie uzasadnionych i wynikających z przedłożonej dokumentacji projektowej wymagany  jest dodatkowy czas na jej zatwierdzenie, podając jednocześnie nowy termin.

- Dokumentacja projektowa będzie przedkładana Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim stwierdzającym, że jest ona zgodna z umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia jak i użycia w celu realizacji inwestycji.

- W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w technicznie uzasadnionym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

- Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie z umową będzie siedziba Zamawiającego, a dokumentem potwierdzającym  przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej i zaakceptowanej dokumentacji będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez strony umowy.

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych będzie faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzone stosownymi zapisami Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót budowlanych:

    - odbiory robót częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu - – odbiory te dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy,

    - odbiór końcowy przedmiotu umowy – nastąpi po ukończeniu całości robót i  zostanie poprzedzony wpisem w dzienniku budowy zawierającym oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu  wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz dokumenty o których mowa poniżej:

  - rozliczenia końcowego budowy z podaniem pełnego zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót.

  - oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

  - zestawienia wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

  - przedstawieniu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez Kierownika budowy a także przedstawieniu protokołów odbioru urządzeń wymagających dopuszczenia do użytkowania,

  - dziennika budowy i innych dokumentów wynikających z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujących odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku,

  - przedłożeniu  kosztorysu uproszczonego,

  - Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu  14 dni od dnia zgłoszenia  gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie.

  - Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale  przedstawicieli Wykonawcy.

  - Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie na formularzu określonym przez Zamawiającego i zostanie podpisany przez uczestników odbioru (Komisję odbiorową)  w dniu zakończenia odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że:

    - roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,

    - występują istotne wady przedmiotu umowy, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy,

    - nieprzeprowadzono prób i sprawdzeń, które Wykonawca miał przeprowadzić

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność  techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

  - W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia  w odbiorach robót wykonanych przez Podwykonawców oraz zatwierdzenia odbiorów  tych robót.

  - Bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru pogwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający  z zastrzeżeniem § 9 ust. 7 i 8 umowy.

§ 9 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie 
z niniejszą umową, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowiązujących norm oraz będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca udziela ……………… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, natomiast na zamontowane sprzęty i urządzenia – Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej 
z gwarancją producenta. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczy się  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego .

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po  upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, 
lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych i praw wynikających z rękojmi, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Przed upływem 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, na wezwanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy stawią się w terminie wyznaczonym do udziału w przeglądzie gwarancyjnym.

- Kolejne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej  raz do roku przez cały okres objęty gwarancją, przy czym ich termin ustali Zamawiający.

§ 10 Kary umowne

- Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 
i w wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 2 umowy

- za nieusunięcie zgłoszonych wad i nieuwzględnienie uwag do dokumentacji projektowej w ustalonym terminie, w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach określonych w  § 8 ust. 11 umowy , w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie gwarancji i rękojmi oraz za nieusunięci wad i usterek w wyznaczonym terminie w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie  terminu ustalonego na usunięcie wad i usterek.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo.

- z tytułu nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości. 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  za każdą  nieprzedłożoną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie,

- z tytułu nieprzedłużenia obowiązującej gwarancji i/lub poręczenia lub nie przedłożenia nowej gwarancji i/lub poręczenia lub nie wpłacenia pełnej kwoty zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac (zmiana terminu wykonania umowy) w przypadku utraty ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy.

- w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania lub części dofinansowania  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z powodu niedotrzymania terminów realizacji zadania, określonych w §  2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania lub jego części.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 
ust. 1.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych  na zasadach ogólnych.

  - Kary umowne o których mowa w  ust. 2 Zamawiający może potrącić z każdej  faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie.

  - Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac  nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

§ 11 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych i odszkodowania gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do:

- komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony,

- zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem bezskuteczności takiego oświadczenia

§ 12 Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych przez cały okres realizacji umowy.

- Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi oświadczenie o zapewnieniu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców , jeżeli Wykonawca powierza część prac do wykonania Podwykonawcom

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia w powyższym zakresie, w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia.

§ 13 Przedstawiciele stron

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

  - Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………………………………………

  - Przedstawicielem Wykonawcy jest  ……………………………..

§ 14 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15 Zmiany umowy

- Dopuszcza się zmiany co do postanowień zawartej umowy, z tym, że zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszcza się w  przypadkach i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§ 16 Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 16 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA;

# Footnotes

W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 5 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców

W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia z § 10 ust. 2 wyłącza się pkt 5) do 8)